УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ЭнергоМагистраль»

_______________ А.А. Шакуро

16.02.2026 г.

РЕЕСТР РИСКОВ

на 2026 г.

ООО «ЭнергоМагистраль»

(наименование предприятия)

| № | Наименование риска | Причина риска | P |  | S |  | OR |  | Категория риска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансовый риск | - недостаток финансовых средств (оборотных, для осуществления финансирования необходимых стратегических инициатив) | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 2 | Риск срыва организации системы качества | -недостаточная квалификация внутренних аудиторов и сотрудников организации | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 3 | Риск ухудшения системы качества | - неправильное время планирования и проведения внутреннего аудита | 1 |  | 2 |  | 2 |  | Риск не нуждается в отображении в процессе и включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
|  |  | - отсутствие у сотрудников квалификации при мониторинге и анализе | 1 |  | 2 |  | 2 |  | Риск не нуждается в отображении в процессе и включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - низкая исполнительская дисциплина в части своевременного проведения внутренних аудитов | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Риск невыполнения договорных обязательств | - зависимость от поставщиков при начале производства работ (аварийные/форс-мажорные ситуации у поставщика, увеличения стоимости материалов и комплектующих) | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 7 |  | - предоставлением заказчиком некачественных материалов | 1 |  | 4 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 8 |  | -нехватка высококвалифицированных специалистов на рынке труда | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 9 |  | - отсутствие эффективной системы мониторинга качества поставляемого оборудования/материалов и выполнения работ | 1 | 1 |  | 1 |  | Риск не нуждается в отображении в процессе и включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 10 |  | - происшествия при выполнении работ, связанные с несоблюдением правил промышленной безопасности, охраны труда | 1 | 2 |  | 2 |  | Риск не нуждается в отображении в процессе и включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 11 |  | - неотработанные коммуникационные связи с заказчиками | 2 | 2 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 12 |  | -неплатежеспособность заказчика | 1 | 4 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 13 |  | -недобросовестная конкуренция, необоснованный демпинг | 1 | 4 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 14 | Риск не безопасных условий труда и не благоприятной рабочей обстановки | - не соблюдение правил внутреннего трудового распорядка | 1 | 2 |  | 2 |  | Риск не нуждается в отображении в процессе и включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 15 |  | - не соблюдений требований охраны труда и пожарной безопасности | 1 | 2 |  | 2 |  | Риск не нуждается в отображении в процессе и включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 16 | Риск утраты собственности потребителей | - чрезвычайные ситуации: пожар, взрыв | 1 | 2 |  | 2 |  | Риск не нуждается в отображении в процессе и включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 17 | Риск некачественного выполнения работ при производстве работ | - использование неповеренных средств измерения | 1 | 2 |  | 2 |  | Риск не нуждается в отображении в процессе и включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 18 |  | - производство работ с отклонением от проектно-сметной документации | 2 | 2 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 19 |  | - недостаточное количество рабочих для своевременного выполнения работ | 2 | 2 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 20 | Риск невыполнения объемов работ при производстве работ | - выявление некачественных строительных материалов, изделий (при входном контроле, в процессе производства) | 2 | 2 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 21 |  | - непроведение мониторинга процесса в достаточной мере | 2 | 2 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 22 | Технические риски | - поломка оборудования, машин и механизмов, необходимого для выполнения СМР | 1 | 4 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 23 |  | - отсутствие необходимых машин и механизмов | 1 | 4 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 24 | Социальные риски | - временная утрата трудоспособности | 3 | 3 |  | 9 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 25 |  | - производственная травма | 3 | 3 |  | 9 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 26 |  | - недостаточный уровень заработной платы | 2 | 2 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 27 |  | - угроза забастовки | 1 | 2 |  | 2 |  | Риск не нуждается в отображении в процессе и включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |
| 28 |  | - трудности с набором персонала | 2 | 2 |  | 4 |  | Необходимость включения в план-отчет мероприятий по управлению рисками |  |

Члены экспертной группы:         	________________      А.А. Шакуро

подпись

__________________      В.В. Семенчуков

подпись

__________________      С.Д. Нестерёнок

подпись