УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Варта»

____________ С.Ф. Василенко

13.04.2026 г.

Введен в действие:

Приказ от 13.04.2026 г. № 2-СМК

Дата введения: 13.04.2026

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Управление рисками

СТП СМК 02-2026

Контрольный экземпляр

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Область применения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |  |
| 3 | Термины и определения |  |  |
| 4 | Общие положения |  |  |
| 5 | Описание процесса |  |  |
| 5.1 | Идентификация, оценка и анализ рисков |  |  |
| 5.2 | Планирование мероприятий по управлению рисками |  |  |
| 5.3 | Мониторинг рисков |  |  |
|  | Приложение А | Форма реестра рисков |  |
|  | Приложение Б Приложение В | Форма план мероприятий по устранению рисков Форма плана мероприятий по реализации возможностей |  |

1 Область применения

Настоящая документированная процедура является основным документом, устанавливающим правила и процедуры планирования, организации, управления рисками и проведения мероприятий по устранению рисков, документального оформления их результатов в ООО «Варта» (далее - предприятие).

Процедура обязательна для всех должностных лиц предприятия.

Документированная процедура разработана с учетом требований СТБ ISO 9001, п. 6.1.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования;

СТБ ISO 31000:2009 Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания;

РК СМК 01-2026 Руководство по качеству. Производство строительно-монтажных работ, разработка разделов проектной документации.

Примечание – Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Документированная процедура/процесс СМК: документ СМК, утвержденный руководителем организации, имеющий статус стандарта организации;

Процесс: совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которая использует входы для производства запланированных результатов;

Риск: вероятное событие, которое может повлиять на достижение стратегических и операционных целей организации в конечной перспективе;

Управление рисками: это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий;

Менеджмент рисков: это скоординированная деятельность для того, чтобы направлять и контролировать организацию в отношении рисков;

Владелец риска: руководитель подразделения, на стратегические или операционные цели которого оказывает прямое влияние данный риск. Владелец риска отвечает за идентификацию, оценку и мониторинг управления риском;

Система управления рисками (СУР): совокупность процессов, методик, информационных систем, направленных на достижение целей и задач управления рисками;

Реестр рисков: документ, содержащий всю имеющуюся информацию о риске.

4 Общие положения

Назначение процедуры: идентификация, анализ и оценка рисков; устранение рисков и их причин для предупреждения повторного их возникновения.

Цели и задачи процедуры:

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| Обеспечение гарантии достижения стратегических целей ООО «Варта» | • Идентификация и оценка рисков, влияющих на достижение стратегических целей предприятия; • Обеспечение мероприятий по минимизации вероятности и негативного влияния рисков на цели предприятия; • Стратегическое планирование предприятия с учетом рисков; • Своевременное информирование начальника производства и заинтересованных сторон о наличии возможных рисков; • Мониторинг мероприятий по контролю над рисками. |
| Сохранение и поддержание эффективности работы СМК ООО «Варта» | • Выявление, оценка и управление рисками процессов ООО «Варта» • Обеспечение информацией о рисках при принятии управленческих решений; • Формирование плана мероприятий по устранению рисков; • Координация, обеспечение и оценка эффективности своевременного реагирования на риски. |

Результатом оценки рисков является повышение результативности СМК.

Ответственным за реализацию процедуры идентификации и оценки рисков является директор.

Сотрудники предприятия являются непосредственными участниками данной процедуры

Документированная информация, порождаемая процедурой – реестр рисков, план мероприятий по устранению выявленных рисков, документированная информация о необходимости мероприятий по устранению выявленных рисков.

5 Описание процесса

Управление рисками процесса представлено на рисунке 1.

Документация СМК предприятия

Документированная информация, регламентирующая деятельность предприятия

Нормативная документация по управлению рисками

Информация от составляющих системы мониторинга процессов

Управление

рисками процесса

План мероприятий

по устранению рисков

Информация о деятельности предприятия

Информация о внешней среде предприятия

Материально-технические,

финансовые, информационные     ресурсы

Управленческий персонал

предприятия

Группа внутренних

аудиторов

Рисунок 1 Управление рисками процесса

Процедура управления рисками включает следующие этапы (рис. 2):

идентификация, анализ и оценка рисков;

планирование необходимых мероприятий по устранению рисков;

осуществление мероприятий по устранению рисков;

анализ результатов и эффективности мероприятий по устранению рисков.

Мониторинг

и анализ

Обмен

информацией

и

консультирование

Установление контекста

Идентификация риска

Анализ риска

Оценивание риска

Обработка риска

Рисунок 2 Общий алгоритм менеджмента рисков

5.1 Идентификация, оценка и анализ рисков

Идентификация, оценка и анализ рисков проводится периодически (1 раз год) и является процессом, связанным с прошлой, текущей и запланированной деятельностью. Рассмотрение рисков (возможностей) создает основу для повышения результативности СМК, достижения более высоких результатов и предупреждения негативных последствий.

Результатом оценки рисков являются:

- перечень рисков;

- описание причин рисков (факторов риска, условий возникновения и развития нежелательных событий и др. при необходимости);

- предварительные оценки рисков.

Идентификация и оценка рисков осуществляется методом экспертных оценок.

Идентификация и оценка рисков проводится экспертной группой, состав которой утверждается приказом директора.

В состав экспертной группы должны входить компетентные и высококвалифицированные специалисты, обладающие необходимым опытом и знаниями в соответствующей области деятельности.

В результате анализа информации экспертная группа определяет риски и заносит в соответствующий протокол (таблица 5.2).

Членами экспертной группы проводится оценка производственных рисков в соответствии с установленной методикой. Методика приведена далее по тексту.

Вероятность риска (Р) определяется по 4-балльной шкале (см. таблицу 1).

Таблица 1 Шкала для определения вероятности возникновения риска

| Значение Р, балл | Оценка вероятности риска, Р |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристика | Вероятность |
| 1 | Событие возможно, но не происходило за все время профессиональной деятельности | Минимальная |
| 2 | Событие возникает в определенные периоды профессиональной деятельности (раз в год) | Умеренная |
| 3 | Событие возникает два раза в год в течении всей профессиональной деятельности | Значительная |
| 4 | Событие возникают постоянно в течении всей профессиональной деятельности | Высокая |

Серьезность последствий воздействия риска (S) по 4-бальной шкале представлено в таблице 2.

Таблица 2 Шкала для оценки серьезности последствий воздействия риска

| Значение S, балл | Серьезность последствий воздействия риска, S |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристика | Последствия воздействия риска |
| 1 | В определенной мере увеличивает расходы ресурсов (до 10 %) на исполнение процесса, но не влияет на срок его выхода | Малые |
| 2 | Заметно увеличивает расходы ресурсов (от 10 до 30 %) на исполнение процесса, но не влияет на срок его выхода | Заметные |
| 3 | Существенно увеличивает расходы ресурсов (от 30 % до 60 %) на исполнение процесса и влияет на срок выхода процесса (срок возможно определить) | Существенные |
| 4 | Существенно увеличивает расходы ресурсов (более 60 %) на исполнения процесса и влияет на срок выхода процесса (срок невозможно определить) | Значительные |

Расчет значимости риска R производится по формуле:

Р = P·S, 	   				              (1)

где 	R – значимости риска, балл;

P – вероятность возникновения риска, балл;

S – серьезность последствий воздействия риска, балл.

Оценивание значимости риска (категории риска) определяется с помощью таблицы 3.

Таблица 3

| Значимость риска | Вероятность возникновения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серьезность | Минимальная (1) | Умеренная (2) | Значительная (3) | Высокая (4) |
| Малые (1) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заметные (2) | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Существенные (3) | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Значительные (4) | 4 | 8 | 12 | 16 |

Категория риска определяются следующим образом:

| 8-16 | Необходимость включения в план мероприятий по управлению рисками и разработки плана корректирующих действий для изменения процесса |
| --- | --- |
| 3-6 | Необходимость включения в план мероприятий по управлению рисками |
| 1-2 | Риск не нуждается в отображении в процессе и включения в план мероприятий по управлению рисками |

Таблица 5.2 – Пример выявления возможных причин рисков

| Дата проведения оценки |  | Состав экспертной группы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №1 |  |  |
|  |  | №2 |  |  |
|  |  | №3 |  |  |
| Наименование процесса, процедуры | Наименование риска |  |  | Причины риска |
| Управляющие процедуры |  |  |  |  |
| 1. Планирование | Финансовый риск |  |  | - непредвиденная инфляция; - повышение налогов; - неправильное планирование и распределение средств (неэффективного расходования финансов); - неэффективность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности; - недостаточная квалификация сотрудников финансового сектора. |
|  | Инновационный риск |  |  | - вероятность потерь, промахов, возникающих при вложении средств в освоение инноваций (внедрение инновационных технологий, расширение спектра услуг и т.п.). |
|  | Информационный риск |  |  | - неправильный выбор стратегических целей; - ошибочное определение приоритетов общей экономической и рыночной стратегии предприятия; - ошибки при формировании организационной структуры предприятия (органиграммы); - обмен информацией с заинтересованными сторонами в недостаточном объеме; недостоверность информации; - изменение периодичности, регулярности обмена информацией; - недостаточный технический уровень средств обработки информации и др. |
|  | Маркетинговой риск |  |  | - не в достаточной мере изучен рынок аналогичных услуг; - появление на рынке новых компаний, имеющих преимущества - отсутствие информации у потребителей о деятельности компании - отсутствие маркетинговой деятельности. |
|  | Юридический риск |  |  | - изменения в законодательстве РБ и его несовершенство и т.д. - недостаточная квалификация сотрудников юридической службы. |
| 2 Организация системы менеджмента | Риск срыва организации системы менеджмента |  |  | - отсутствие необходимых финансовых средств на функционирование системы менеджмента; - недостаточная квалификация внутренних аудиторов, ОСМК и сотрудников ООО «Варта» - отсутствие необходимых ресурсов. |
| 3 Мониторинг, анализ и улучшение | Риск ухудшения системы менеджмента (не результативности) |  |  | - не проведение мониторинга СМК, процессов в должном объеме и порядке; - проведение анализа функционирования СМК, процессов фиктивно; - неправильный выбор основных целей и задач при планировании улучшений; - отсутствие у сотрудников квалификации при мониторинге и анализе. |
| Обеспечивающие процедуры |  |  |  |  |
| 1 Управление персоналом | Риск недостатка квалифицированных кадров |  |  | - отсутствие возможности оплаты соответствующей заработной платы работникам; - отсутствие на рынке труда работников необходимой квалификации; - не соблюдение процедуры обучения, повышения квалификации и компетентности работников. |
| 2 Среда для функционирования процессов | Риск не безопасных условий труда и не благоприятной рабочей обстановки |  |  | - не соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; - не соблюдений требований охраны труда и пожарной безопасности. |
| 3 Собственность потребителей | Риск утраты собственности потребителей |  |  | - чрезвычайные ситуации: пожар, взрыв и т.д. - халатность лиц, ответственных за хранение и применение в производстве собственности потребителя. |
| 4 Управление документированием | Риск неправильного оформления документированной информации |  |  | - несоблюдение установленных требований управления документацией, - отсутствие (несовершенство) технических средств необходимых для управления документацией. |
| Процесс производства строительно-монтажных работ, разработка разделов проектной документации |  |  |  |  |
| Производство строительно-монтажных работ, разработка разделов проектной документации | Риск невыполнения договорных обязательств - срыв сроков. |  |  | - не проведение анализа договора, возможности его выполнения (ошибки при оформлении договора, не описаны все требования заказчика, ТНПА); - несвоевременность обеспеченностью ресурсами (строительными материалами и изделиями, человеческими ресурсами, инфраструктурой); - выявление некачественных строительных материалов, изделий (при входном контроле, в процессе производства) - изменения в Законодательных документах, регламентирующих процесс производства работ; - непроведение мониторинга процесса в достаточной мере. |
|  | Риск невыполнения договорных обязательств - невыполнение объемов работ. |  |  | - несвоевременность обеспеченностью ресурсами (строительными материалами и изделиями, человеческими ресурсами, инфраструктурой); - выявление некачественных строительных материалов, изделий (при входном контроле, в процессе производства) - непроведение мониторинга процесса в достаточной мере; - не правильные предоставленные исходные данные - несвоевременность (недостаточность) информирования заказчика о ходе выполнения работ. |
|  | Риск невыполнения договорных обязательств - некачественные работы. |  |  | - непроведение мониторинга процесса в достаточной мере; - использование не поверенных средств измерений; - недостаточная квалификация работников; - халатность работников, рабочего персонала при производстве работ; - отсутствие необходимой производственной среды. |
| Члены экспертной группы: __________________ ___________________________ подписи расшифровки подписей ____________________ ______________________________ подписи расшифровки подписей ____________________ _______________________________ подписи расшифровки подписей |  |  |  |  |

По результатам оценки рисков может быть принято одно из следующих решений:

- игнорирование риска вследствие незначительности;

- принятие (сохранение) риска (принятие бремени потерь от конкретного риска);

- устранение риска определенными методами;

- снижение до приемлемой величины;

- избежание риска (исключение опасной деятельности);

- перенос риска – разделение с другой стороной бремени потерь от риска (страхованием ответственности за нанесенный ущерб и т.п.).

Данные по рискам организации передаются членами экспертной группы директору.

В ООО «Варта» анализируются внутренние и внешние факторы, оказывающих позитивное или негативное влияние на деятельность организации, а также его потенциальные возможности на основании имеющейся внешней и внутренней информации.

После определения величины допустимого риска директор на основании полученных данных составляет реестр рисков (приложение А).

В ООО «Варта» анализируются факторы, оказывающих позитивное или негативное влияние на деятельность организации, а также ее потенциальные возможности на основании имеющейся внешней и внутренней информации.

Директор анализирует возможности организации и вносит их в план по реализации возможностей организации (приложение В). В нем отражается возможность организации, мероприятия по ее реализации, срок исполнения и ответственное лицо.

Результаты реализации возможностей организации отражаются в сводном отчете по функционированию СМК.

5.2 Планирование мероприятий по управлению рисками

Для рисков определяются мероприятия (приложение Б) по их снижению, и проводится повторная оценка с целью определения остаточного риска. Остаточный риск оценивается с точки зрения его допустимости. При недопустимости остаточного риска намечаются дополнительные мероприятия по его снижению.

Меры по уменьшению риска могут носить технический и организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет общая оценка действенности и надежности мер, оказывающих влияние на риск, а также размер затрат на их реализацию.

Существенные и значительные (недопустимые) риски являются основанием для установления целей в области качества и отражения задач в Политике в области качества.

5.3 Мониторинг рисков

Ежегодно (или чаще, в случаях значительных изменений (дополнений в видах деятельности)) на основании анализа измененных документов, а также по результатам контроля и оценки рисков директор проводит актуализацию реестра опасностей организации.

При необходимости изменений разрабатывается новый реестр взамен действовавшего.

Приложение А

Форма реестра рисков

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Варта»

подпись	   расшифровка подписи

«____»_____________________202 _ г.

РЕЕСТР РИСКОВ

________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

| № | Наименование риска | Причина риска | P | S | OR | Категория риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Члены экспертной группы:        	__________________                   ___________________________

подписи	расшифровки подписей

____________________                      ______________________________

подписи	расшифровки подписей

____________________                      _______________________________

подписи	расшифровки подписей

Приложение Б

Форма план мероприятий по устранению рисков

ПЛАН

Мероприятий по устранению рисков

________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

| Наименование риска | Мероприятия, направленные на устранения риска | Срок исполнения | Ответственный (ФИО) | Отметка о выполнении членом группы аудита (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_____________________/______________________________ «____» ________________ 202_ г.

Приложение В

Форма плана мероприятий по реализации возможностей

План по реализации возможностей ООО «Варта»

на _____ г.

| № п.п | Возможности | Мероприятие по реализации возможностей | Срок выполнения | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лист регистрации изменений

| Изм № п/п | Номер раздела | Номера листов |  |  |  | Всего листов в документе | Номер приказа об изменении, дата | Дата внесения изменения | Дата введения изменения | подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измене-нных | Заменен-ных | новых | Аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |