УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Варта»

_______________ С.Ф. Василенко

13.04.2026 г.

ПЛАН

мероприятий по устранению рисков на 2026 г.

ООО «Варта»

(наименование предприятия)

| Наименование риска, причины риска | Мероприятия, направленные на устранения риска | Срок исполнения | Ответственный (ФИО) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовый риск: - недостаток финансовых средств (оборотных, для осуществления финансирования необходимых стратегических инициатив). | Сохранение связей с имеющимися заказчиками и привлечение новых заказчиков | Постоянно | Директор |  |
| Риск срыва организации системы качества: - недостаточная квалификация внутренних аудиторов и сотрудников организации. | Обучение сотрудников организации требованиям национального стандарта СТБ ISO 9001-2015; внутренний аудит СМК | Второе полугодие 2026г. | Директор |  |
| Риск ухудшения системы менеджмента качества: -низкая исполнительская дисциплина в части своевременного проведения внутренних аудитов | Усилить контроль за своевременным проведением внутренних аудитов | Постоянно | Директор |  |
| Риск невыполнения договорных обязательств: - зависимость от поставщиков при начале производства работ (аварийные/форс-мажорные ситуации у поставщика, увеличения стоимости материалов и комплектующих) | Провести оценку поставщиков, чтобы избежать покупки не качественных материалов и дополнительных расходов | Постоянно | Производитель работ |  |
| Риск невыполнения договорных обязательств: - предоставление заказчиком некачественных материалов | Провести мониторинг качества поставляемых материалов | Каждый раз при получении материалов от заказчика | Производитель работ |  |
| Риск невыполнения договорных обязательств: -нехватка высококвалифицированных специалистов на рынке труда | Организовать подбор высококвалифицированных кадров, компетентных в области специализации организации | Второе полугодие 2026г. | Директор |  |
| Риск невыполнения договорных обязательств: - неотработанные коммуникационные связи с заказчиками | Расширения перечня видов коммуникаций заказчиками, предоставление лицам, непосредственно ответственным за выполнение работ на объекте обязанностей взаимодействия с заказчиком по необходимым вопросам | Постоянно | Директор |  |
| Риск невыполнения договорных обязательств: -неплатежеспособность заказчика | Анализ платежеспособности заказчика перед заключением договора | Постоянно | Директор |  |
| Риск невыполнения договорных обязательств: -недобросовестная конкуренция, необоснованный демпинг | Выход на новые рынки и привлечение новых заказчиков | Второе полугодие 2026г. | Директор |  |
| Риск некачественного выполнения работ при производстве работ: - производство работ с отклонением от проектно-сметной документации | Контроль за производством работ в соответствие с проектно-сметной документацией | Постоянно | Производитель работ |  |
| Риск некачественного выполнения работ при производстве работ: - недостаточное количество рабочих для своевременного выполнения работ | Расширить штат рабочих, необходимых для производства работ | Второе полугодие 2026г. | Директор |  |
| Риск невыполнения объемов работ при производстве работ: - выявление некачественных строительных материалов, изделий (при входном контроле, в процессе производства) | Организовать приемку материалов и изделий в соответствии с законодательством | Постоянно | Производитель работ |  |
| Риск невыполнения объемов работ при производстве работ: - непроведение мониторинга процесса в достаточной мере | Усилить контроль за порядком проведения мониторинга процесса со стороны владельца процесса и ответственного исполнителя | Конец 2026г. | Производитель работ |  |
| Технические риски: - поломка оборудования, машин и механизмов, необходимого для выполнения СМР | Проведение ППР и ТО согласно графику планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания | Постоянно | Производитель работ |  |
| Технические риски: - отсутствие необходимых машин и механизмов | Мониторинг наличия машин и механизмов, необходимых для выполнения СМР | Постоянно | Производитель работ |  |
| Социальные риски: - временная утрата трудоспособности | Закупка СИЗ Выдача наряда-допуска при выполнении работ с повышенной опасностью Регулярное прохождение медосмотров | Постоянно | Директор Производитель работ |  |
| Социальные риски: - производственная травма | Закупка СИЗ Выдача наряда-допуска при выполнении работ с повышенной опасностью | Постоянно | Директор Производитель работ |  |
| Социальные риски: - недостаточный уровень заработной платы | Пересмотр размера заработной платы | 1 раз в год | Директор |  |
| Социальные риски: - трудности с набором персонала | Анализ рынка работников | 1 раз в квартал | Директор |  |